СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ «ДНО»

Техническое задание

Система онлайн-бронирования, админ-панель, Telegram-бот и аналитика

Версия 1.0 · Июль 2026 · Стек: Next.js + Supabase + Vercel

# 1. Обзор и цели

Задача — превратить текущий сайт из витрины-каталога в полноценную self-service платформу: клиент самостоятельно выбирает лодку, оставляет заявку на дату и время; администратор получает заявку и управляет ей; все данные накапливаются для аналитики и отчётности. Ключевой критерий успеха — клиент может забронировать без звонка, а администратор — вести весь процесс из одной понятной панели.

## Текущее состояние

- Лендинг на Next.js 16 (App Router), React 19, TypeScript, Tailwind v4; деплой на Vercel.

- Две языковые версии: русская (/) и английская (/en).

- Флот (15 лодок) сейчас захардкожен в файле lib/i18n.ts; фото — WebP в public/boats.

- Приём обращений — через Telegram и кнопку-звонок; онлайн-заявок пока нет.

## Границы первой версии (MVP)

В MVP входят: онлайн-форма бронирования на сайте, админ-панель, Telegram-уведомления администратору, выгрузка подтверждённых броней в Google Sheets и сбор источников/UTM. Telegram-бот для клиентов и онлайн-оплата — следующие этапы (архитектура должна их допускать без переделки).

# 2. Технологический стек

- Frontend + Backend: Next.js 16 (App Router), React 19, TypeScript, Tailwind v4 — существующий проект

- API: Route Handlers и Server Actions в app/api — отдельный сервер не нужен

- База данных, авторизация, хранилище: Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage + Row Level Security)

- Хранилище фото лодок: Supabase Storage (вместо файлов в репозитории — чтобы админ загружал фото без пересборки)

- Telegram: Библиотека grammY, вебхук на serverless-функции Vercel

- Google Sheets: googleapis + сервисный аккаунт (дозапись строки при подтверждении)

- Валидация данных: Zod (единая схема для сайта, API и бота)

- Хостинг: Vercel (там же, где сайт)

# 3. Архитектура системы

Потоки данных сходятся в базе Supabase — это единственный источник правды. Google Sheets и, в будущем, CRM — это «приёмники» вниз по потоку (зеркало для отчётности), а не хранилище. Делать наоборот нельзя: на этапе календаря и оплат схема со «Sheets вместо БД» разваливается.

Клиент оставляет заявку через сайт или (этап 1.5) через Telegram-бот. Заявка уходит в API → сохраняется в БД со статусом «Новая» → одновременно уходит уведомление администратору в Telegram и появляется в админ-панели. Администратор обрабатывает заявку и меняет статус. При статусе «Подтверждена» строка дозаписывается в Google Sheets. UTM-метки и источник фиксируются в момент заявки и хранятся вместе с ней.

# 4. Модель данных

Основные таблицы PostgreSQL. Таблицы payments, availability, captains, promo_codes создаются позже, но схема с самого начала спроектирована так, чтобы их добавление не требовало переделки существующих.

## Таблица bookings (заявки)

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | uuid | Идентификатор заявки |
| created_at | timestamptz | Дата и время создания |
| boat_id | uuid → boats | Выбранная лодка |
| start_at / end_at | timestamptz | Дата и время брони (интервал — задел под календарь) |
| guests | int | Количество гостей |
| client_name | text | Имя клиента |
| phone | text | Телефон |
| telegram | text | Telegram-контакт (опц.) |
| comment | text | Комментарий клиента |
| price_snapshot | numeric | Стоимость на момент заявки (не переписывается) |
| status | enum | Новая / На рассмотрении / Подтверждена / Завершена / Отменена |
| source | enum | Органика / Реклама / Соцсети / Повторный / Вручную |
| utm_source, utm_medium, utm_campaign | text | Рекламные метки |
| lang | text | ru / en (с какой версии пришла заявка) |

## Таблица boats (лодки)

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | uuid | Идентификатор |
| name_ru / name_en | text | Название |
| desc_ru / desc_en | text | Продающее описание |
| price | numeric | Цена, ₽/час (null = по запросу) |
| specs | jsonb | Длина, ширина, высота, скорость, вместимость |
| amenities | jsonb | Удобства (RU/EN) |
| badge | jsonb | Ярлычок («Бомбочка!», «Новинка» и т.п.) |
| photos | text[] | Ссылки на фото в Storage; cover — обложка |
| sort_order | int | Порядок вывода |
| is_visible | bool | Показывать/скрыть на сайте |

## Прочие таблицы

- clients — агрегируется по номеру телефона: история обращений, флаг «повторный».

- booking_status_history — журнал смен статуса (кто, когда, с какого на какой).

- Будущие: payments (оплаты), availability (занятость), captains, promo_codes, gift_certificates.

# 5. Пользовательские сценарии

## Бронирование через сайт

- Клиент открывает карточку лодки → нажимает «Забронировать».

- Заполняет форму: дата, время, число гостей, имя, телефон, Telegram (опц.), комментарий.

- Отправляет заявку → видит подтверждение на экране; заявка попадает в БД (статус «Новая»).

## Бронирование через Telegram-бот (этап 1.5)

- /start → каталог лодок → выбор лодки → доступные варианты даты/времени.

- Бронь → сбор контактов → заявка в ту же БД, тем же потоком, что и с сайта.

# 6. Функциональные требования

## 6.1. Форма бронирования на сайте

- Поля с валидацией на клиенте и на сервере (Zod); обязательны имя, телефон, лодка, дата, время.

- Автоматический захват UTM-меток и источника (query-параметры → cookie → в заявку).

- Защита от спама (honeypot + ограничение частоты запросов).

- Работает на обеих языковых версиях; язык заявки сохраняется.

## 6.2. Уведомления администратору (Telegram)

- Мгновенное сообщение в бот с полями заявки: имя, телефон, Telegram, лодка, дата, время, гости, комментарий, источник.

- Кнопки прямо в сообщении: «Подтвердить», «Отменить», «Связаться» (ссылка на клиента).

## 6.3. Админ-панель (обязательна)

Простая и понятная панель по адресу /admin, вход через Supabase Auth (для старта — один администратор, схема допускает несколько).

- Заявки: список с фильтрами (статус, дата, лодка, источник); карточка заявки; смена статуса; быстрый контакт с клиентом

- Лодки: добавить/изменить/скрыть; цена, описание (RU/EN), ТТХ, удобства, ярлычок; загрузка и сортировка фото

- Клиенты: история обращений по телефону; отметка повторных клиентов

## 6.4. Статусы заявки

Новая → На рассмотрении → Подтверждена → Завершена; либо в любой момент → Отменена. Каждая смена статуса пишется в журнал. При переходе в «Подтверждена» — дозапись в Google Sheets.

## 6.5. Google Sheets

- При подтверждении брони добавляется строка: ID, дата создания, дата брони, лодка, клиент, телефон, Telegram, гости, стоимость, статус, источник, UTM source/medium/campaign.

- Служит базой для аналитики, историей заказов и отчётностью (зеркало БД, не замена).

## 6.6. Аналитика источников

- Каждая заявка хранит источник: органический поиск (Google/Яндекс), реклама (Яндекс.Директ/Google Ads), соцсети (VK/Telegram), повторный клиент, добавлен вручную.

- Простой дашборд в админке: количество заявок и конверсия по статусам в разрезе источников и UTM.

# 7. Нефункциональные требования

- Безопасность: Row Level Security в Supabase; защита /admin; серверная валидация; секреты в переменных окружения; ограничение частоты запросов

- Производительность: публичный каталог кэшируется (ISR); тяжёлые операции — через вебхуки

- Адаптивность: полноценная работа на мобильных (вёрстка уже отзывчивая)

- Локализация: приём и хранение заявок с обеих версий (RU/EN)

- Резервные копии: штатные бэкапы Supabase + Google Sheets как дополнительное зеркало

# 8. Этапы реализации

## Этап 1 — MVP

- Схема БД; перенос лодок из lib/i18n.ts в БД; публичный каталог читает из БД.

- Форма бронирования на сайте + сохранение заявок + захват UTM.

- Telegram-уведомления администратору с кнопками действий.

- Админ-панель: заявки (список, фильтры, статусы), лодки (CRUD + фото), клиенты.

- Выгрузка подтверждённых броней в Google Sheets.

## Этап 1.5

- Telegram-бот для клиентов; учёт повторных клиентов; простой дашборд аналитики.

## Этап 2 (архитектурно заложено, но не сейчас)

- Календарь занятости лодок и проверка пересечений броней.

- Онлайн-предоплата (ЮKassa / Т-Банк); промокоды; подарочные сертификаты.

- Личный кабинет клиента; интеграция amoCRM / Bitrix24; экспорт Excel/PDF; управление капитанами.

# 9. Архитектурные принципы (чтобы не переделывать позже)

- БД — единственный источник правды; Sheets и CRM — приёмники через события/вебхуки.

- Цена фиксируется снимком в заявке — смена цен не переписывает историю.

- Заявка хранит интервал start/end — календарь добавляется как запрос, а не рефактор.

- Оплаты — отдельной таблицей; источник и UTM — «первоклассные» поля.

# 10. Что нужно от заказчика

- Telegram: создать бота у @BotFather и передать token; указать chat_id администратора(ов).

- Supabase: создать проект (или дать доступ) — получить URL и ключи.

- Google: сервисный аккаунт и доступ к целевой таблице.

- Домен подключить к Vercel (prokatkaterov.ru?).

- Реальные данные: точные ТТХ для Galeon 640, Princess 68, «Царица», Тахо 52; настоящий @username Telegram для брони; email; адрес; телефоны для отображения.

- Решение по онлайн-оплате для этапа 2 (ЮKassa или Т-Банк).

# 11. Открытые вопросы

- Нужен ли клиенту автоответ-подтверждение (Telegram / email / SMS) и в какой момент?

- Доступность лодок ведём вручную статусами или сразу подключаем календарь занятости?

- Отдельная обработка англоязычных заявок или общий поток?